## Slide 1: Ingeniería de Software
Metodología de Gestión del Proyecto
Ingeniero Luiferney Ortiz Parra

## Slide 2: Objetivo de la Clase
Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:
Comprender la importancia de una metodología de trabajo.
Organizar el equipo con roles definidos.
Construir un backlog inicial del proyecto.
Planificar un primer sprint.
Entender la relación entre desarrollo y operación (visión DevOps).

## Slide 3: ¿Por qué los Proyectos Fallan?
Principales causas en la industria:
Requisitos mal definidos.
Cambios descontrolados.
Mala comunicación.
Falta de planificación.
Ausencia de seguimiento.
El problema rara vez es el código. El problema suele ser la gestión.

## Slide 4: ¿Qué es una Metodología?
Una metodología es:
Un marco de trabajo que organiza cómo se planifica, ejecuta y controla un proyecto.
No es burocracia. Es estructura para reducir incertidumbre.

## Slide 5: Enfoque Tradicional vs Enfoque Ágil
Tradicional
Planificación extensa al inicio.
Cambios difíciles.
Entrega al final.
Ágil
Trabajo iterativo.
Entregas incrementales.
Adaptación continua.
En este curso trabajaremos con un enfoque iterativo

## Slide 6: Introducción a Scrum (Nivel Conceptual)
Scrum se basa en:
Trabajo por iteraciones (Sprints).
Entregas incrementales.
Revisión constante.
Elementos clave:
Product Backlog.
Sprint.
Incremento funcional.
Revisión.
No buscamos formalismo extremo, sino disciplina estructurada.

## Slide 7: Product Backlog
El Product Backlog es:
Una lista priorizada de funcionalidades y tareas del proyecto.
Ejemplos:
Registro de usuario.
Autenticación.
Gestión de productos.
Implementación de base de datos.
Diseño de interfaz principal.
Debe estar priorizado.

## Slide 8: Sprint
Un Sprint es:
Un período corto de trabajo donde se construye un incremento funcional del sistema.
En contexto académico:
1 o 2 semanas.
Objetivos claros.
Entregable verificable.
Cada sprint debe producir algo funcional.

## Slide 9: Roles dentro del Equipo
Cada equipo debe definir:
Líder técnico.
Responsable de frontend.
Responsable de backend.
Responsable de pruebas.
Responsable de documentación.
Todos programan. Pero cada uno asume responsabilidad principal.

## Slide 10: Responsabilidad Técnica
En proyectos reales:
No todos hacen todo.
Cada rol responde por su área.
El equipo es colectivo, pero la responsabilidad es clara.
La falta de roles genera caos.

## Slide 11: Introducción a DevOps (Conceptual)
DevOps significa:
Integrar desarrollo y operación.
Pensar en despliegue desde el inicio.
Diseñar para mantener.
Conexión con 12 factores:
Separación de configuración.
Paridad entre entornos.
Logs como eventos.
Construcción desacoplada.
No es solo desarrollar. Es desarrollar para operar.

## Slide 12: Organización del Trabajo
Cada equipo debe definir:
Backlog inicial.
Prioridades.
Primer sprint.
Entregables del sprint.
Roles asignados.
Debe quedar documentado.

## Slide 13
“Un equipo sin organización produce esfuerzo. Un equipo con metodología produce resultados.”