## Slide 1: Ingeneniería de Software I
Modelo Incremental, Iterativo y RUP
Enfoque empresarial:
Entregas parciales, arquitectura temprana y transición hacia lo ágil
Ingeniero Luiferney Ortiz Parra

## Slide 2: Contexto Empresarial
Imaginemos:
Su empresa ganó un contrato para desarrollar una plataforma digital.
El cliente exige:
Resultados visibles en 3 meses.
Reducción de riesgo.
Control de presupuesto.
Pregunta:
¿Tiene sentido entregar todo al final del proyecto?

## Slide 3: El Problema del “Big Bang”
Modelo tradicional extremo:
Planificar todo → Construir todo → Entregar todo.
Riesgos empresariales:
Pérdida de inversión
Mala adaptación al mercado
Producto obsoleto al salir

## Slide 4: MODELO INCREMENTAL
Modelo Incremental:
El sistema se divide en partes funcionales completas.
Cada incremento:
Es usable
Aporta valor real
Puede ponerse en producción

## Slide 5: Ejemplo Empresarial
Proyecto: Sistema académico
Incremento 1 → Gestión de usuarios Incremento 2 → Gestión de materias Incremento 3 → Reportes Incremento 4 → Integración externa
Cada entrega genera retorno.

## Slide 6: Ventajas Empresariales
Flujo de caja más rápido
Feedback temprano
Reducción de riesgo financiero
Priorización de valor

## Slide 7: Riesgos del Modelo Incremental
Mala definición de dependencias
Problemas de integración tardía
Arquitectura insuficiente
Pregunta clave:
¿Se puede hacer incremental sin pensar arquitectura desde el inicio?

## Slide 8: Aplicación al Proyecto Integrador
Trabajo en equipos (10 min):
Definir:
¿Cuáles serían sus 3 primeros incrementos?
¿Cuál genera mayor valor?
¿Cuál tiene mayor riesgo?
Socialización breve.

## Slide 9: MODELO ITERATIVO
Modelo Iterativo:
El sistema se construye completo desde el inicio, pero se mejora progresivamente en ciclos.
Versión 1 → básica Versión 2 → mejoras Versión 3 → optimización

## Slide 10: Diferencia Clave
Incremental: Se agregan módulos nuevos.
Iterativo: Se perfecciona lo existente.
Ambos reducen riesgo comparado con cascada.

## Slide 11: Enfoque Empresarial
El modelo iterativo permite:
Ajustar UX
Mejorar rendimiento
Refinar reglas de negocio
Es ideal cuando el negocio evoluciona.

## Slide 12: Riesgo Empresarial
Si no hay arquitectura clara:
Cada iteración puede aumentar el acoplamiento.
Resultado:
Sistema difícil de mantener.
Aquí empieza la necesidad real de arquitectura sólida.

## Slide 13: RUP COMO PUENTE
Desarrollado por Rational Software, luego integrado en IBM.
Rational Unified Process (RUP):
Modelo iterativo formal con enfoque arquitectónico fuerte.

## Slide 14: Fases de RUP
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Lo importante:
La arquitectura se define temprano.

## Slide 15: Principio Empresarial de RUP
RUP entiende algo clave:
Si la arquitectura falla, el proyecto falla.
Por eso la fase de Elaboración es crítica.

## Slide 16: ¿Por qué RUP fue tan influyente?
Porque introdujo:
Iteración estructurada
Gestión formal de riesgos
Arquitectura como eje
Disciplina empresarial
Fue el puente entre lo tradicional y lo ágil.

## Slide 17: Limitaciones de RUP
Pesado documentalmente
Complejo de implementar
Costoso en equipos pequeños
Pregunta:
¿Un proyecto académico necesita todo el peso de RUP?

## Slide 18: Simulación: Junta Directiva
Escenario:
Ustedes presentan su estrategia metodológica ante la junta.
Deben responder:
¿Incremental o Iterativo?
¿Por qué?
¿Qué riesgos están gestionando?
¿Cómo protegerán la arquitectura?
Tiempo preparación: 10 min Presentación breve por equipo.

## Slide 19: TRANSICIÓN HACIA LO ÁGIL
Mientras más iterativo el modelo:
Más adaptable
Más cercano al cliente
Más dinámico
La evolución hacia lo ágil era inevitable.

## Slide 20: Pregunta Estratégica Final
Si ya:
Entregamos por partes
Iteramos
Gestionamos riesgo
Entonces…
¿Qué falta para que nazca Scrum?

## Slide 21: Conexión con la Próxima Clase
La próxima clase:
Compararemos formalmente:
Tradicional vs Ágil
Y cada equipo deberá tomar una decisión informada.
No por moda. Sino por estrategia empresarial.

## Slide 22: Conclusión
Los modelos evolucionaron porque el mercado lo exigió.
Las empresas no cambiaron por gusto. Cambiaron por supervivencia.
La ingeniería de software moderna es estrategia empresarial aplicada al desarrollo.

## Slide 23: Mensaje del día
“Las grandes soluciones no nacen completas. Se construyen por capas, por decisiones, por versiones que aprenden de la anterior.”